# Plan de Desarrollo (Roadmap + Backlog)

## Portal Turístico del Gran Santo Domingo

Versión: 1.0
Estado: Borrador Inicial
Fecha: Junio 2026

# 1. Objetivo

Definir la estrategia de implementación del Portal Turístico del Gran Santo Domingo, organizando el desarrollo en fases claras, priorizadas y ejecutables, junto con un backlog inicial de funcionalidades.

# 2. Estrategia de Desarrollo

El proyecto se desarrollará bajo un enfoque incremental:

- Primero se construye la base del sistema (infraestructura + datos).

- Luego el núcleo funcional (contenido + navegación).

- Posteriormente la experiencia de usuario (UX/UI completa).

- Finalmente optimización, SEO y mejoras incrementales.

# 3. Fases del Proyecto

## Fase 1: Fundaciones Técnicas

- Configuración del repositorio.

- Arquitectura base frontend y backend.

- Configuración de base de datos.

- Autenticación y roles.

- Estructura base del CMS.

Resultado: Sistema operativo mínimo.

## Fase 2: Núcleo de Contenido

- CRUD de Lugares.

- CRUD de Restaurantes.

- CRUD de Hoteles.

- CRUD de Eventos.

- CRUD de Rutas.

- Categorías y etiquetas.

- Carga de imágenes.

Resultado: Portal con contenido administrable.

## Fase 3: Portal Público

- Página de inicio.

- Listados por categoría.

- Fichas de detalle.

- Buscador.

- Navegación principal.

- Mapa interactivo.

Resultado: Portal funcional para usuarios.

## Fase 4: Experiencia de Usuario

- Favoritos.

- Contenido relacionado.

- Rutas sugeridas.

- Mejora de UX en fichas.

- Optimización de navegación.

- Responsive completo.

Resultado: Experiencia completa.

## Fase 5: Contenido Editorial

- Blog.

- Guías.

- SEO optimizado.

- Estrategia de enlaces internos.

- Landing pages por categoría.

Resultado: Crecimiento orgánico.

## Fase 6: Optimización y Escalado

- Optimización de performance.

- Caché.

- CDN.

- Core Web Vitals.

- Auditoría SEO.

- Ajustes de UX.

Resultado: Sistema listo para producción estable.

# 4. Backlog Inicial

## Épica: Gestión de Lugares

- Crear lugar.

- Editar lugar.

- Publicar lugar.

- Eliminar lugar.

- Subir imágenes.

- Asignar categorías.

- Asignar ubicación.

## Épica: Restaurantes

- CRUD completo.

- Gestión de menú.

- Ubicación.

- Horarios.

- Tipos de cocina.

## Épica: Hoteles

- CRUD completo.

- Servicios.

- Categorías.

- Ubicación.

- Contacto.

## Épica: Eventos

- CRUD eventos.

- Calendario.

- Eventos recurrentes.

- Eventos destacados.

## Épica: Rutas

- Crear rutas.

- Agregar puntos.

- Ordenar recorrido.

- Estimar duración.

## Épica: Blog

- Crear artículos.

- Programar publicaciones.

- Categorías.

- Relación con lugares.

## Épica: Usuarios

- Login.

- Roles.

- Permisos.

- Gestión de usuarios.

## Épica: Portal Público

- Home.

- Listados.

- Detalles.

- Buscador.

- Mapas.

# 5. Priorización

## P0 (Crítico)

- Autenticación.

- Lugares.

- Restaurantes.

- Eventos.

- Base de datos.

- CMS básico.

## P1 (Alto)

- Hoteles.

- Rutas.

- Blog.

- Buscador.

## P2 (Medio)

- Favoritos.

- Contenido relacionado.

- SEO avanzado.

## P3 (Mejora)

- Animaciones.

- Recomendaciones.

- Optimización avanzada.

# 6. Dependencias

- El CMS depende del backend API.

- El portal público depende del CMS y la API.

- El sistema de rutas depende de lugares.

- El blog depende de categorías y SEO.

# 7. Definición de MVP

El MVP del sistema incluye:

- CRUD de lugares.

- CRUD de restaurantes.

- CRUD de eventos.

- Listados públicos.

- Fichas de detalle.

- Buscador básico.

- Panel administrativo funcional.

# 8. Criterios de Finalización

El proyecto se considera listo para producción cuando:

- Todo el contenido principal puede ser gestionado desde el CMS.

- El portal público es navegable y funcional.

- El buscador responde correctamente.

- El sistema es estable y responsive.

- El SEO básico está implementado.

# Aprobación

Este documento define el plan de ejecución del Portal Turístico del Gran Santo Domingo y servirá como guía para el desarrollo progresivo del sistema hasta su puesta en producción.